**09 июля 2019 года состоялось очередное заседание Коллегии Контрольно-счетной палаты Забайкальского края.**

Согласно повестке, были рассмотрены и утверждены материалы одного контрольного мероприятия, рассмотрены результаты реализации одного информационного письма.

На заседании Коллегии КСП присутствовали депутат Законодательного Собрания Забайкальского края, а также представители краевых Министерства территориального развития и Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи, правоохранительных органов.

По первому вопросу рассмотрены материалы контрольного мероприятия **«Проверка законности, эффективности и обоснованности использования средств бюджета Забайкальского края, выделенных на реализацию мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»** за 2017-2018 годы. Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 34 Плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Забайкальского края на 2018 год, п.1.20 Плана КСП на 2019 год в Министерстве территориального развития Забайкальского края, в администрациях 9 муниципальных районов, 7 городских и 5 сельских поселений Забайкальского края.

Кроме того, контрольное мероприятие проведено параллельно с контрольно-счетными органами отдельных муниципальных образований Забайкальского края.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

1) Отдельные нарушения при формировании порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета края бюджетам муниципальных образований края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденного постановлением Правительства края от 30.12.2015 №650 «Об утверждении Государственной программы Забайкальского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края».

2) Нарушения положений заключенных соглашений о предоставлении в 2017-2018 годах субсидии из федерального бюджета бюджету края в части своевременности предоставления отчетов о расходах бюджета края, отчетов о достижении значений показателей результативности в Минстрой России.

3) В 2017 году плановые значения показателей результативности, предусмотренные Соглашениями, по данным отчетности, сформированной Министерством территориального развития края, достигнуты. Указанные показатели не являются количественными, не отражают планируемые и фактические данные о благоустройстве территорий, а содержат показатели в части принятия нормативной базы, проведение организационных мероприятий и т.д.

В 2018 году плановые значения показателей результативности, указанные в Соглашении о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету края на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды, согласно отчету Министерства территориального развития края, не достигнуты.

Согласно данным Минтерразвития ситуация в Забайкальском крае в части осуществления работ по благоустройству территорий в 2017-2018 годах характеризуется высокой степенью исполнения. За 2017 год из планируемых к благоустройству 103 дворовых территорий благоустроено 103 или 100,0%, общественных территорий, соответственно, 14 и 14, или 100,0%. В 2018 году из планируемых к благоустройству 86 дворовых территорий благоустроено 84 или 97,7%, общественных территорий, соответственно, 50 и 48, или 96,0%.

Проверками, проведенными КСП Забайкальского края, установлены факты неполного выполнения работ в 2018 году по благоустройству 2 дворовых и 5 общественных территорий, предусмотренных заключенными контрактами. Аналогичные нарушения установлены муниципальными контрольно-счетными органами, Министерством финансов Забайкальского края в муниципальных образованиях региона.

4) Установлен ряд недостатков при формировании отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Забайкальского края, содержащих мероприятия по формированию современной городской среды: в 2017 году в части отсутствия методики расчета, значений отдельных показателей, наличия недостоверных сведений; в 2018 году в части своевременности утверждения отчета.

5) Результаты контрольных мероприятий, проведенных муниципальными контрольно-счетными органами и Министерством финансов Забайкальского края, свидетельствуют о том, что со стороны Министерства территориального развития не осуществляется должный контроль за реализацией на территории края мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Контрольные функции Министерства ограничены сбором, анализом отчетности, представляемой муниципальными образованиями. Действующими НПА не предусмотрено представление в составе отчетности подтверждающих материалов (фотографий объектов), проведение контрольных проверок. В результате, в 20 муниципальных образованиях установлены факты невыполнения в полном объеме работ, предусмотренных условиями муниципальных контрактов, при этом работы были приняты и оплачены, в 6 муниципальных образованиях установлены факты некачественного выполнения работ.

Анализ принятой в крае нормативной правовой базы свидетельствует о том, что порядок и сроки проведения проверки достоверности сметной стоимости иных работ (не отнесенных к работам по строительству, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства) законодательством не урегулированы, соответствующий административный регламент для оказания государственной услуги в крае не разработан.

6) По итогам проверок, проведенных КСП Забайкальского края и муниципальными КСО в муниципальных образованиях, выявлены многочисленные нарушения и недостатки, связанные с нарушением бюджетного законодательства РФ, в сфере осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, нарушениями и недостатками при формировании и исполнении принятых на муниципальном уровне нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения по исполнению мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (несвоевременное принятие актов, не размещение информации на официальном сайте, несвоевременное внесение (не внесение) изменений, ненадлежащее содержание, несоответствие наименования мероприятия по благоустройству и т.д.).

На заседании Коллегии рассмотрены и утверждены заключения на пояснения и возражения, представленные администрациями муниципального района «Ононский район» и сельского поселения «Шелопугинское».

По результатам рассмотрения материалов Коллегией КСП принято решение:

1) Направить отчет по результатам контрольного мероприятия для рассмотрения в Законодательное Собрание Забайкальского края, в Правительство Забайкальского края, в Министерство финансов Забайкальского края, в Министерство территориального развития Забайкальского края.

2) Внести представления:

- в Министерство территориального развития Забайкальского края;

- в администрации муниципальных районов «Ононский район», «Оловяннинский район», «Калганский район», «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» и «Нерчинский район», городских округов «Город Чита» и «Поселок Агинское», городского поселения «Оловяннинское», сельских поселений «Калганское», «Нерчинско-Заводское», «Красночикойское», «Шелопугинское».

3) Направить информационные письма:

- в целях недопущения нарушений и недостатков при реализации на территории Забайкальского края мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в администрации муниципального района «Ононский район», городских поселений «Оловяннинское», «Могочинское», «Шерловогорское», «Борзинское», «Первомайское», сельского поселения «Нижнецасучейское»;

- в Министерство территориального развития Забайкальского края;

- в Контрольно-счетную палату муниципального района «Ононский район».

4) Направить:

- в Прокуратуру Забайкальского края отчет по результатам контрольного мероприятия и материалы по результатам проверки, проведенной в муниципальном районе «Оловяннинский район» и городском поселении «Оловяннинское»;

- в Управление МВД России по Забайкальскому краю отчет по результатам контрольного мероприятия.

Кроме того, Правительству Забайкальского края, Министерству территориального развития Забайкальского края даны рекомендации усилить контроль за реализацией на территории Забайкальского края мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

По второму вопросу повестки заседания рассмотрено информационное письмо, направленное в Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края по проверке отдельных вопросов деятельности ГАУЗ «Клинический медицинский центр г. Читы». Принято решение продлить срок исполнения информационного письма до 01.09.2019.