**27 марта 2020 года состоялось очередное заседание Коллегии Контрольно-счетной палаты Забайкальского края.**

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Забайкальского края присутствовали и.о. заместителя председателя Правительства Забайкальского края Г.А. Гусев, депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края, а также представители аппарата Законодательного Собрания Забайкальского края, Министерства финансов Забайкальского края, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, администрации городского округа «Город Чита», правоохранительных органов.

На заседании были рассмотрены и утверждены материалы двух контрольных мероприятий:

* **«Проверка законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды»** за период с01.01.2019 по 15.11.2019. Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.31 Плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Забайкальского края на 2019 год в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, администрации и Комитете городского хозяйства городского округа «Город Чита», администрации и Комитете жилищно-коммунального хозяйства, строительства, промышленности, транспорта, энергетики и связи городского округа «Поселок Агинское», администрации муниципального района «Читинский район», администрациях сельских поселений «Шишкинское», «Новокукинское», «Угданское», «Смоленское», «Сивяковское», «Сохондинское», «Маккавеевское», «Беклемишевское», «Леснинское», «Колочнинское», «Ингодинское», «Домнинское», «Александровское», городских поселений «Атамановское», «Новокручининское» муниципального района «Читинский район».

По результатам контрольного мероприятия сделаны следующие выводы:

1. По данным Министерства экономического развития Забайкальского края по состоянию на 01.01.2020 проверяемые мероприятия Плана ЦЭР, планируемые к исполнению на 2019 год, выполнены на 100,0%. Вместе с тем, результативность проведенных мероприятий характеризуется низким уровнем, что обусловлено неудовлетворительным качеством работ, ненадлежащей организацией работы, отсутствием взаимодействия и контроля со стороны ответственных исполнителей как на региональном уровне, так и на уровне муниципальных образований края.
2. В ходе анализа действующих нормативных правовых актов Забайкальского края в сфере реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды» установлен ряд серьезных нарушений и недостатков, требующих принятия незамедлительных решений.
3. При реализации мероприятий Плана социального развития ЦЭР отсутствуют нормативные правовые акты, обуславливающие возникновение расходных обязательств Забайкальского края.

4. Проведенная уполномоченным органом – Министерством территориального развития Забайкальского края (Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края) организационная и контрольная работа по реализации мероприятий Плана социального развития ЦЭР Забайкальского края оценивается как недостаточная, что негативно отразилось на графике и качестве реализации мероприятий по благоустройству населенных пунктов.

5. Проведенными контрольными осмотрами объектов нарушения и недостатки установлены в 13 муниципальных образованиях из 16 проверенных (или в 81,3% от количества проверенных), на 21 объекте, или 45,7% от количества проверенных объектов (46). Установлены факты неиспользования установленных хоккейных площадок.

6. В ходе встречных проверок были установлены нарушения в сфере осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, отклонение сроков выполнения работ, установленных муниципальными контрактами (ГО «Город Чита»); нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета (в части общественных обсуждений, инвентаризации территорий) – ГО «Город Чита»; нарушение ст. 219 БК РФ в части подтверждения несуществующих денежных обязательств, нарушение п.1 ст. 9 ФЗ от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформлены не имевшие места факты хозяйственной жизни на сумму 36,1 тыс. рублей (сельское поселение «Домнинское»).

7. По состоянию на момент формирования отчета по результатам контрольного мероприятия объекты, приобретенные и установленные в муниципальных образованиях, не переданы в муниципальную собственность 11 поселений Забайкальского края, что негативно отражается на содержании и обслуживании объектов, контроле со стороны муниципальных образований за их состоянием.

На заседании Коллегии рассмотрены и утверждены заключения на пояснения, представленные администрациями городского поселения «Новокручининское», сельских поселений «Маккавеевское», «Александровское», «Беклемишевское», «Домнинское».

По результатам рассмотрения материалов контрольного мероприятия Коллегией КСП принято решение:

1. Направить отчет по результатам контрольного мероприятия в Законодательное Собрание Забайкальского края, Губернатору Забайкальского края для рассмотрения.

2. Рекомендовать Правительству Забайкальского края:

- разработать механизм взаимодействия с муниципальными образованиями, направленный на обеспечение действенного контроля и мониторинга реализации мероприятий, установленных государственной программой Забайкальского края по формированию современной городской среды;

 - принять меры по приведению в соответствие требованиям федерального законодательства нормативной правовой базы Забайкальского края, регламентирующей проведение мероприятий Плана социального развития ЦЭР Забайкальского края;

- провести инвентаризацию нормативных правовых актов на предмет обоснованности возникновения расходных обязательств Забайкальского края, в случае необходимости, принять необходимые нормативные правовые акты;

- принять меры, направленные на передачу имущества в муниципальную собственность;

- информацию о принятых мерах направить в адрес Контрольно-счетной палаты Забайкальского края в срок до 1 июня 2020 года.

3. Внести представления о принятии мер по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края; в администрации муниципальных районов «Александрово-Заводский район», «Газимуро-Заводский район», «Дульдургинский район», «Шилкинский район»; городских округов «Город Чита», «Город Петровск-Забайкальский»; городского поселения «Новокручининское»; сельских поселений «Колочинское», «Новокукинское», «Шишкинское», «Домнинское».

4. Направить информационные письма в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края; в администрации городских округов «Город Чита», «Поселок Агинское»; городского поселения «Новокручининское»; сельских поселений «Маккавеевское», «Угданское», «Колочнинское», «Сивяковское», «Смоленское», «Новокукинское», «Александровское», «Беклемишевское», «Домнинское», «Шишкинское».

5. Направить материалы контрольного мероприятия в Прокуратуру Забайкальского края.

* **«Проверка отдельных вопросов использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды»** за период с01.12.2019 по 28.02.2020. Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.23 Плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Забайкальского края на 2020 год в Комитете городского хозяйства администрации городского округа «Город Чита».

В ходе проверки установлено, что при проведении мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края на территории городского округа «Город Чита» установлено 70 объектов, в том числе: 24 детские площадки, 32 спортивных комплекса и уличных тренажера, 8 хоккейных площадок, 3 модуля ожидания на остановках общественного транспорта, 1 площадка для пляжного волейбола, 1 мобильная площадка для кросс-фита, уличные шахматные столы - 1 комплект (8 шт.).

Нарушения и недостатки установлены при осмотре 61 объекта, или 87,1% от количества установленных и проверенных, что обусловлено ненадлежащей организацией работы и отсутствием контроля со стороны ответственных исполнителей.

По результатам рассмотрения материалов Коллегией КСП принято решение:

1. Направить отчет по результатам контрольного мероприятия в Законодательное Собрание Забайкальского края и Губернатору Забайкальского края для рассмотрения; в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, в администрацию городского округа «Город Чита» для рассмотрения и принятия мер в срок до 1 июня 2020 года; в Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю.

2. Направить материалы контрольного мероприятия в Прокуратуру Забайкальского края.

3. Информацию о принятых мерах по реализации направленных Контрольно-счетной палатой Забайкальского края материалов рассмотреть на заседании Коллегии КСП Забайкальского края.