## Slide 1
ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности, эффективности, обоснованности и целесообразности использования средств бюджета Забайкальского края, выделенных на реализацию мероприятий государственной программы Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»
2022

## Slide 2
Объекты контроля
ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края
Минстрой Забайкальского края
Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края
ГКУ «Центр обслуживания, содержания и продаж казенного имущества Забайкальского края»
Администрация Каларского муниципального округа Забайкальского края

## Slide 3
Подпрограмма№ 1
Муниципальное
(частное) жилье
Подпрограмма № 2
Краевое жилье
Подпрограмма № 3
Жилье, расположенное в зона БАМа
Подпрограмма
№ 4
Жилье, созданное в период освоения Сибири и ДВ
Подпрограмма
№ 5
Жилье, утраченное/
поврежденное
в результате ЧС
Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда включает:

## Slide 4
За 2020-2021 годы
1 278
Граждан переселено
22,28 тыс. кв. м
Площадь расселенного жилого фонда без учета подпрограммы №4
71,1 тыс. кв. м
Оказаны меры социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате ЧС природного и техногенного характера

## Slide 5
4,37 млрд рублей
Затрачено на реализацию государственной программы за период 2020-2021 годы

## Slide 6
Chart: 
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021
 | 0.54 | 1.01 | 1.4 | 2.08
Удельный вес аварийного жилого фонда в общей площади жилого фонда, %

## Slide 7
№ | Объекты переселения | Период действия Региональной адресной программы | Статус
1 | многоквартирные жилые дома, признанные аварийными до 01.01.2012 | 2013 - 2017 годы | Завершена
2 | многоквартирные жилые дома, признанные аварийными до 01.01.2017 | 2019 - 2025 годы | В стадии реализации
Расселение из аварийного муниципального (частного) жилья

## Slide 8
Этап | Период реализации | Расселяемая площадь, кв. м. | %
I | с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года | 5 763,3 | 6,67
II | с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года | 6 453,20 | 7,47
III | с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года | 8 658,15 | 10,02
IV | с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года | 17 383,12 | 20,11
V | с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года | 22 834,89 | 26,42
VI | с 1 января 2024 года по 1 сентября 2025 года | 25 332,87 | 29,31
 | Всего | 86 425,53 | 100,00
Региональная адресная программа по переселению 2019-2025 годы

## Slide 9
Строительство
нового жилья
Приобретение жилья
на вторичном рынке, выкуп жилья у собственников
Средний «возраст» домов
36 лет
Замена способа расселения

## Slide 10
Способ расселения | Региональная адресная программа |  |  | 
 | на 2013 - 2017 годы |  | на 2019 - 2025 годы | 
 | Первоначальная редакция | Актуальная редакция | Первоначальная редакция | Актуальная редакция
Строительство | 81,76 | 43,7 | 98,7 | 80,41
Приобретение жилых помещений у застройщиков | 16,19 | 37,77 | 0,00 | 0,52
Приобретение жилых помещений на вторичном рынке | 0,66 | 16,53 | 1,3 | 11,21
Выкуп жилья у собственников | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 7,24
Другие, в том числе переселение в свободный жилищный фонд | 0,00 | 2,0 | 0,00 | 0,62
уд. вес в %

## Slide 11
1,87 млрд рублей
региональная адресная программа
на 2013-2017 годы
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
1,23 млрд рублей
региональная адресная
программа
на 2019 - 2025 годы (за период 2019-2021 годы)

## Slide 12
Нарушения ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края в сфере закупок
1 факт | ст. 94 44-ФЗ | оплата фактически невыполненных работ

## Slide 13
Введенный в эксплуатацию
27-квартирный дом, расположенный по адресу
ГО «Город Петровск-Забайкальский», ул. Мысовая 66
Заказчик:
ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края
Подрядчик:
ООО «ДВСК»

## Slide 14
ГО «Город Петровск-Забайкальский», ул. Мысовая 66
Плесень, сырость в квартирах

## Slide 15
Выступающие части арматуры на балконе
ГО «Город Петровск-Забайкальский», ул. Мысовая 66

## Slide 16
Неровная укладка линолеума
ГО «Город Петровск-Забайкальский», ул. Мысовая 66

## Slide 17
Установка полотенцесушителя, не соответствующего ванной комнате
ГО «Город Петровск-Забайкальский», ул. Мысовая 66

## Slide 18
Сырость в подвальном помещении, некачественное бетонирование
ГО «Город Петровск-Забайкальский», ул. Мысовая 66

## Slide 19
В чердачном помещении установлен сырой утеплитель вентиляционных шахт
ГО «Город Петровск-Забайкальский», ул. Мысовая 66

## Slide 20
10,5 месяцев
строительство осуществлялось без разрешения на строительство
Строящийся дом по адресу: г. Чита, мкр. Молодежный, д.3
Заказчик:
ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края
Подрядчик:
ООО «Дом 2000»
Срок:
01 декабря 2022 года

## Slide 21
Строящийся дом по адресу: г. Чита, мкр. Молодежный, д.7
Заказчик:
ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края
Подрядчик:
ООО «Бурятпроектреставрация»
Срок:
13 февраля 2023 года

## Slide 22
Строящийся дом по адресу: г. Чита, мкр. Молодежный, д.7
Увеличение сроков строительства из-за расторжения контракта и заключения нового контракта с другим подрядчиком
Проведение повторных инженерно-геологических изысканий и корректировки ПСД альбома архитектурно-строительных решений, общей стоимостью
1 млн рублей
Отвлечение денежных средств из бюджета в общей сумме
24,4 млн рублей

## Slide 23
Формирование НМЦК приобретаемых жилых помещений в г. Чита
8,8 км
5,0 км
1,9 км
1,3 км
мкр. Северный, 62
ул. Богомягкова, 62
ул. Угданская, 8
Центральный район
Черновский район
Помещения для формирования НМЦК
«0» километр (Площадь Ленина)
Приобретенная квартира

## Slide 24
124,92
тыс. кв. м
Общая площадь
3,84*
тыс. кв. м
Площадь аварийного жилищного фонда
*Инвентаризация на предмет признания аварийным не производилась. Обследование жилых помещений осуществляется только на основании обращений.
Краевое жилье
(по состоянию на 20.05.2022)

## Slide 25
Краевое
аварийное жилье
Г. Чита, Лазо 18а
Г. Чита, Лазо 20
Отсутствует
программный подход к расселению
Расселение
производится только по заявлениям граждан

## Slide 26
Г. Чита, Московский тракт 39
Краевое аварийное жилье
Жилые помещения не снесены, доступ к ним не ограничен
Проживают люди без правовых оснований

## Slide 27
Переселение граждан из:
аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали;
не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока осуществляется
по заявлениям граждан, проживающих на территории Каларского муниципального округа

## Slide 28
Механизм расселения по подпрограммам №3,№4
Не обеспечивает единства прав граждан
Механизм расселения по подпрограмме №1

## Slide 29
В результате ЧС 2021 года в связи с выпадением большого количества осадков, произошло подтопление
2 696 жилых помещений, расположенных на территории Забайкальского края.
предоставлено выплат гражданам на приобретение жилых помещений общей
площадью
976,9
кв. м.
предоставлено выплат гражданам на приобретение или строительство жилых помещений общей площадью
27 880,12 кв. м
предоставлено выплат гражданам на осуществление капитального ремонта поврежденных жилых помещений общей площадью
42 242,38
кв. м

## Slide 30
Наименование | Количество жилых помещений (домов), не ликвидированных после осуществления расселения
Подпрограмма №1 | 74
Региональная адресная программа по переселению 2013-2017 | 51
Региональная адресная программа по переселению 2019-2025 | 23
Подпрограмма №2 | 1
Подпрограмма №3 | 3
Подпрограмма №4 | снос не осуществлялся
Подпрограмма №5 | снос не осуществлялся
Основной причиной не ликвидации расселенных аварийных домов является отсутствие средств в местных бюджетах либо частичное расселение домов

## Slide 31
Спасибо за внимание!